VSS-版本测试报告-2.3.0

V2.3.0

测试报告

| 作者： | Rebort |
| --- | --- |
| 审核： | King |
| 批准： |  |
| 日期： | 2024-10-31 |
| 版本： | VSS 2.3.0 |

历史修订记录

| 版本 | 修订内容概述 | 修订人 | 审核人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.2 | 增加2.2.平台新需求 | Rebort |  | 2023-04-15 |
| V2.2 | 增加2.2优化迭代需求 | Rebort |  | 2024-09-13 |
| v2.3.0 | 增加2.3.0优化需求功能 | Rebort |  | 2024-10-31 |

目录

1 引言4

1.1 编写目的4

1.2 背景4

1.3 参考资料4

2 测试范围5

2.1 测试需求5

3 测试环境5

4 测试组织和测试时间6

4.1测试人员投入6

4.2测试版本6

4.3测试分工负责人6

5 测试需求覆盖率7

6缺陷统计和分析7

6.1 Bug提交解决情况7

6.2测试情况8

6.3未解决问题12

6.4待关闭问题13

6.5设计如此13

7测试结果和建议13

# 1. 引言

本测试报告旨在总结和评估VSS系统在测试过程中的性能和功能表现。本报告将详细介绍测试的方法、范围和目标，以及测试结果和分析。通过本报告，我们将提供一个全面了解系统测试情况，并为进一步改进和优化系统提供参考依据。

1.1 编写目的

此报告文档主要对v2.3.0需求清单中的新增功能进行系统测试，以及系统的兼容对测试结果进行分析，对系统进行评估，可否达到发布标准，主要覆盖VSS WEB  2.3.0新增需求，VSS 2.3.0 PC客户端新增需求，VSS APP。

## 1.2 背景

项目名称：VSS2.3.0

任务提出者：king

开发者：研发平台组

任务目标：

- 增加2.3.0新功能需求开发；

- 全功能测试；

- PC客户端2.3.0部分需求，时间日期格式支持设定自定义；

- VSS APP功能同步测试；

- VSS服务server系统兼容测试；

- 增加优化迭代需求测试；

- PC客户端播放器拖动黑屏优化测试；

## 1.3 参考资料

- 需求文档：需求清单

请查看以下详细需求文档

需求如下：

| 模块 | 需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ## 登录模块 | 账户登录支持防暴力破解以及登录界面增加验证码方式 |  |
|  | 登录界面调整简便单张图片 |  |
|  | 支持配置从http自动调整到https |  |
| ## 实时模块 | 实时视频窗口_可上下左右调节等比例放大缩小等拖动 |  |
|  | 设备参数_增加设备端WEB参数界面透传平台 |  |
|  | 设备树_状态显示需要支持保存，跟随用户保存 |  |
|  | 播放窗口_视频窗口画面选择增加2窗口，便捷Dashcam产品单台预览 |  |
|  | 设备树_预览视频时，设备树需要有状态显示车辆预览视频，增加选择状态 |  |
|  | 设备树_点击大头针时，设备树自动锁定点击车辆，增加选择状态 |  |
|  | 设备树_遗漏设备速度，1.8.6遗漏功能 |  |
|  | 播放窗口_预留视频时需要显示网速状态信息 |  |
|  | 设备树增加休眠颜色区分 |  |
|  | 实时视频窗口需要支持单画面全屏时自动切换主码流 |  |
|  | 优化监控树快捷参数功能图标 |  |
|  | 增加车辆关注功能 |  |
| 实时模块 | 在线设备增加通道右键操作菜单功能 |  |
|  | 菜单界面新增加收缩功能，现有拖拉调整功能保留 |  |
|  | 实时模块状态模块增加司机打卡分类 |  |
|  | 增加大头针参数显示可配置 |  |
| ## 证据模块 | 录像回放_视频窗口页面可左右调节等比例放大缩小等拖动 |  |
|  | 证据短视频_增加个报警事件处理后状态 |  |
|  | 证据中心录像回放优化 |  |
|  | 设备端录像回放优化 |  |
|  | 服务器中心录像回放优化 |  |
|  | 告警服务器短视频录像回放优化 |  |
|  | 搜索录像文件列表展示优化 |  |
|  | 轨迹回放优化 |  |
| ## 运营模块 | 车队_增加导出Excel表功能 |  |
|  | 车辆_新增车辆_增加车辆安装日期 |  |
|  | IO自定义功能完善，IO设置自定义名称部分界面未同步 |  |
|  | 取消父角色某个菜单权限时，自动把子角色菜单权限取消，增加提醒 |  |
|  | 非admin角色创建车队情况下必须指定上级车队 |  |
|  | 告警联动下载、wifi自动下载等功能要支持可选择码流下载，如主码流、子码流 |  |
| ## 维护模块 | 设备维护_设备实时状态_增加时区信息 |  |
|  | 设备配合_设备故障记录_版本信息_增加个设备上报的ICCID |  |
|  | 设备维护_磁盘故障统计_增加3天，7天，自定义天数的存储异常搜索条件+搜索结果汇总显示 |  |
|  | 平台日志_增加用户登入/登出的时间点和停留的时长 |  |
|  | 设备实时状态增加磁盘覆盖次数【完善协议与设备遗留的数据字段】 |  |
|  | 批量升级支持老设备升级 |  |
|  | 语言自定义增加和编辑 |  |
| ## 云下载模块 | 云下载_支持异常中断自动恢复功能 |  |
|  | 云下载_支持图标显示的执行的任务数量状态 |  |
| ## 报表模块 | 需要能支持英里制式的报表 |  |
|  | 需要调整通用，KM有些地区不用导致不通用 |  |
|  | 新增胎压报表 |  |
|  | 通用模拟量报表 |  |
| ## 设置模块 | 增加对讲和监听自动关闭功能 |  |
|  | 谷歌地图增加支持路况信息 |  |
|  | BIn、OSM支持卫星地图 |  |
| ## 先进功能 | 车辆多画面地图监控 |  |
|  | 多车同时查询轨迹 |  |
|  | 新增唤醒告警和漫游模式告警类型 |  |
|  | 新增设备型号(ME31-08N)的参数配置支持 |  |
|  | 新增较多设备新参数的支持 |  |
|  | 中心录像表和证据表自动分区 |  |
|  | 增加小版本号标识 |  |
|  | 增加实时电子围栏支持全选 |  |
|  | 增加误报筛选 |  |
|  | 优化告警联动提示 |  |
|  | 流量设置优化界面布局，解决误导操作问题 |  |
|  | 现有的语言图标调整为国际标准常用图标 |  |
|  | PC客户端报警小黄钟事件排序显示优化 |  |
|  | 聚合情况下支持鼠标悬停显示聚合车辆名称 |  |
|  | 邮件服务增加个全局参数设置速度单位 |  |
|  | 实时界面位置信息显示不全优化 |  |
|  | 优化批量升级界面状态排序 |  |
|  | VSS 支持报警邮件推送功能增报表URL功能 |  |
|  | VSS地图支持搜索功能 |  |
|  | VSS APP支持卫星地图 |  |
|  | URL分析轨迹+实时车辆功能 |  |
|  | VSS报表支持定时推送URL功能 |  |
|  | 电子围栏支持xls格式导入导出 |  |
|  | 需要调整邮件发送内容和邮件发送的URL+手动分享URL各数据单位调整全局 |  |
|  | 设备端所有报警在电子围栏内报警都需附带围栏名称上报 |  |
|  | OBD报表遗漏engine hour字段显示，需要增加补充显示 |  |
|  | 证据中心搜索条件增加个筛选条件 |  |
|  | 证据中心默认情况不显示 |  |
|  | 证据中心设备列位置全选功能限制 |  |

2.交互文档：测试用例

# 2. 测试范围

## 2.1 测试需求

1.全功能测试

2.新增需求清单中的新需求

3. WEB ,PC客户端，服务端兼容测试；

# 3. 测试环境

服务端：130服务器：http://47.113.104.130:9966/vss/#/

| 序号 | 分类 | 基本信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 8269CY2.5GHz*2 | - |
| 2 | 内存 | 16GB | - |
| 3 | 系统 | Windows server | - |
| 4 | 存储 | 179GB | - |
| 5 | 带宽 | N/A | - |

PC端：

| 序号 | 分类 | 基本信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 8269CY2.5GHz*2 | - |
| 2 | 内存 | 16GB | - |
| 3 | 系统 | Windows 11 家庭版，12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz Windows server 2012 r2 windows server 2016 windows server 2019 | - |
| 4 | 存储 | 900G | - |
| 5 | 带宽 | N/A | - |

浏览器：Chrome浏览器、Firefox浏览器、Microsoft Edge浏览器，opera浏览器

APP：

| 序号 | 分类 | 基本信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App | Iphone Android |  |

# 4. 、测试组织和测试时间

## 4.1测试人员投入

测试：1人

## 4.2测试版本

| 序号 | 分类 | 完成时间 | 参与人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一轮 | 2024/08/01-2024/08/23 | Rebort | 新增需求测试，PC客户端，APP |
| 2 | 第二轮 | 2024/08/26-2024/09/13 | Rebort | 全功能和部分bug回归测试 |
| 3 | 第三轮 | 2024/09/15-2024/10/01 | Rebort | PC客户端 |
| 4 | 第四轮 | 2024/10/02-2024/10/18 | Rebort | 兼容测试 |
| 5 | 第五轮 | 2024/10/21-2024/10/31 | Rebort/ | 回归测试，全局多语言测试/路测 |

## 4.3测试分工负责人

| 序号 | 负责人 | 负责项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rebort | 看板模块 | Web&PC客户端 |
| 2 | Rebort | 预警模式 | Web&PC客户端 |
| 3 | Rebort | 实时模块 | Web&PC客户端 |
| 4 | Rebort | 证据模块 | Web&PC客户端 |
| 5 | Rebort | 报表，运营，维护，任务栏布局、下载、语言、消息、主功能列表、 | Web&PC客户 |
| 6 | Rebort | 紧急优化需求测试，主要涉及登录页，实时，运营模块，维护模块 |  |

# 5 、测试需求覆盖率

新需求基本已全部覆盖测试，新增功能已测试完毕， bug全部解决完成，已解决已回归测试完成（截止至10/31）

# 6、缺陷统计和分析

## 6.1 Bug提交解决情况

如图所示（第一轮）：

|  | 总缺陷数 | 有效缺陷数 | 无效缺陷数 | 已关闭 | 关闭比率 | 遗留数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 0 |

如表所示（第二轮）：

|  | 总缺陷数 | 有效缺陷数 | 无效缺陷数 | 已关闭 | 关闭比率 | 遗留数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 195 | 195 | 0 | 195 | 100% | 0 |

如表所示（第三轮）：

|  | 总缺陷数 | 有效缺陷数 | 无效缺陷数 | 已关闭 | 关闭比率 | 遗留数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 98 | 98 | 0 | 98 | 100% | 0 |

## 6.2测试情况

截止至2024-10月31日共计提出平台&web，总BUG493个，高优先级，91个，中优先级：305个，低优先级：97，致命0个严重5个 ：一般454个，优化介意类：4个。

BUG分布图

截止至2024-10-31,平台迭代功能测试完成，BUG整体根部图如下所示

## 6.3未解决问题

无

## 6.4待关闭问题

无

## 6.5设计如此

# 7、测试结果

1.新需求测试方面：新需求测试完毕，测试结果通过。（具体需求请查看参考资料中VSS平台产品2.3.0版本需求文档）

2.兼容性测试方面：系统测试win10 win11家庭版，服务端windows server 12 r2 2windows server2016 windows server 2019兼容性ok，其余系统暂未测试

浏览器兼容：chrome版本： 131.0.6778.205，火狐兼容：edge兼容122.0.2365.92，Opera兼容

3.性能测试方面： VSS2.3.0版本替换了优化新UI界面，通过模拟器，模拟大量车辆报警对服务器压力进行性能测试，持续观察处理请求的速度以及打开速度，长时间待机播放实时视频，轮询视频，性能稳定，满足使用。VSS2.3.0版本性能测试最终结论为，测试通过。

# 8、结论

web端以及pc客户端功能测试已经按照需求测试完成，BUG已完成解决并验证通过，VSS版本测试结果：测试通过。